**Diário de Bordo**

**29/09/2024**

Participantes: Caio, Diogo, Júlio, Miran.

Nessa reunião, definimos as funções de cada integrante:

- Diogo: Product Owner(PO) e Back-End.

- Miran: Back-End.

- Caio: Design e Front-End.

- Júlio: Documentação e testes.

Também finalizamos o levantamento inicial de requisitos. Mapeando as principais necessidades da microempresa.

**08/10/2024**

Durante a 2º reunião, configuramos o repertório no GitHub e desenvolvemos as funcionalidades iniciais, como a estrutura de tabelas no banco de dados e o esboço do layout das telas principais. Também discutimos e decidimos os padrões de codificação e nomenclatura para manter o projeto organizado.

- Realizado um andamento com a documentação.

-Realizado um andamento com o design.

**14/10/2024**

Na 3ª reunião, validamos a logo escolhida para a microempresa e revisamos o protótipo das telas. Começamos a implementação de mais requisitos. Também buscamos por exemplos de outros sistemas funcionais, os quais se baseavam com o tema do nosso projeto.

**20/10/2024**

Durante esse encontro, finalizamos a tela inicial. Também iniciamos o desenvolvimento do PHP:

-orientado a objetos (os quais já definimos por enquanto).

**27/10/2024**

Hoje, testamos as seguintes funcionalidades implementadas:

- Login.

(verificando segurança)

- Logout.

- Agendamento de serviços.

Os testes mostraram que as funcionalidades estão alinhadas com os requisitos levantados, mas foram identificados ajustes necessários no layout de agendamentos.

**03/11/2024**

Focamos na integração do sistema com o banco de dados e solucionamos erros que afetavam a sincronização de dados em tempo real. Adicionamos novos componentes na interface, como filtros de pesquisa nas telas de estoque, para facilitar a busca de produtos pelos funcionários.

**10/11/2024**

Nesta semana, trabalhamos nas seguintes funcionalidades:

- Adicionar produtos ao estoque.

- Remover e editar.

- A mesma coisa para agendamentos.

Todas as funções foram testadas com sucesso, e a exportação apresentou uma formatação adequada para impressão e compartilhamento.

**17/11/2024**

No dia de hoje adicionamos mais atributos, tanto para usuários quanto também para os produtos. Acreditamos que área de agendamento de serviços está totalmente finalizada.

**30/11/2024**

No último encontro, focamos na conclusão da documentação do sistema. As atividades principais incluíram:

- Atualização do Diagrama de Classes, representando as relações e métodos das entidades do sistema.

- Revisão do Diagrama de Atividade para exemplificar a comunicação entre os componentes.

- Revisão da documentação geral, incluindo a descrição detalhada das funcionalidades desenvolvidas.

A documentação final está pronta para entrega e servirá como referência para futuras melhorias no sistema.